## Slide 1
SPITY
SPITY · BLOC 3
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
01
PROJET SOLO · 1 AN
Une année
pour construire
Spity.
Du besoin des grimpeurs à un site déployé.
Dorian Joly
Notes: REPÈRE : 00:00–00:30
NATURE : Durée déclarée et preuves du dépôt
TEXTE ORAL
Spity est un projet d’escalade que j’ai développé seul sur un an. Je présente sa gestion et le logiciel. Les traces de développement, la correction de navigation et le déploiement sont réels. Pour traiter les compétences de pilotage, de collaboration et de suivi client qui ne sont pas toutes documentées dans le projet solo, j’ajoute des mises en situation explicitement signalées. Elles se déroulent dans le cadre d’une année, sans être présentées comme des événements réellement vécus.
À MONTRER
SOURCE
Durée déclarée par le candidat ; CADRAGE_PROJET.md ; historique Git.

## Slide 2
SPITY
LES SEPT COMPÉTENCES DU BLOC 3
Sommaire
Présentation du projet, puis les compétences dans l’ordre du référentiel.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
02
30
minutes pour présenter
24 min d’explications
6 min de démonstration
01
Planifier le projet
C.3.1
02
Suivre l’avancement
C3.2.1
03
Arbitrer
C3.2.2
04
Manager et communiquer
C3.3.1
05
Développer les compétences
C3.3.2
06
Suivre avec le client
C3.4.1
07
Démontrer et valider
C3.4.2
Notes: REPÈRE : 00:30–01:00
NATURE : Plan aligné sur les deux PDF fournis
TEXTE ORAL
Je présente d’abord le besoin et le projet solo. Je déroule ensuite les sept compétences dans l’ordre : planification, suivi, arbitrage, management, compétences, suivi client et démonstration. Les six minutes de manipulation sont incluses dans les trente minutes. Les trois compétences signalées comme obligatoires dans le PDF fourni sont la planification, le suivi de l’avancement et la démonstration. Toutes les autres restent traitées.
À MONTRER
SOURCE
Référentiel p. 11–14 ; compétences obligatoires p. 4.

## Slide 3
SPITY
PRÉSENTATION / SPITY, PROJET SOLO SUR UN AN
Relier les grimpeurs. Simplifier les sorties.
Deux besoins concrets pour guider les fonctionnalités.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
03
GRIMPEUR
Trouver un partenaire
Discipline, niveau et profil pour préparer une sortie.
CLUB
Organiser un événement
Places disponibles, inscriptions et liste des participants.
Parcours présenté : partenaire → événement → inscription.
Notes: REPÈRE : 01:00–02:00
NATURE : Éléments du projet documentés
TEXTE ORAL
Spity répond à deux besoins complémentaires. Un grimpeur cherche une personne avec laquelle pratiquer et une sortie adaptée. Un club souhaite organiser une activité et retrouver les participants. Le produit regroupe donc des profils, des partenaires, des événements et un répertoire de lieux. Ces besoins servent de fil conducteur à la démonstration. La capture montre une interface de la base de démonstration, avec des données de test. Le Collectif Altitude Grimpe présent dans le cadrage initial est un commanditaire fictif ; il ne constitue pas la preuve d’un client réel. Aucun accord de ce collectif n’est revendiqué ici.
À MONTRER
Montrer le besoin utilisateur puis le répertoire, sans détailler chaque fonction.
SOURCE
CADRAGE_PROJET.md ; capture lieux du 15/09/2026 ; Bloc 1.

## Slide 4
SPITY
C.3.1 / PLANIFIER
Une méthode adaptée au travail solo
Flux de tâches inspiré de Kanban ; rétroplanning annuel pour les jalons.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
04
FLUX
Linear
Rendre visibles les priorités et les états ; limiter la dispersion.
CALENDRIER
Rétroplanning
Visualiser les phases, dépendances et points de validation.
QUALITÉ
Git + CI
Versionner les changements et conserver les résultats des contrôles.
Linear est observé dans le projet ; le calendrier annuel présenté est une reconstruction pédagogique.
Notes: REPÈRE : 02:00–03:00
NATURE : Outils réels ; cadre méthodologique argumenté et calendrier pédagogique
TEXTE ORAL
Je retiens un flux inspiré de Kanban, adapté à un projet solo où les priorités évoluent. Linear apporte la visibilité sur les tâches. Le rétroplanning complète le tableau en montrant les dates cibles et les dépendances, que le simple statut d’un ticket ne suffit pas à expliquer. Les deux outils sont compatibles : un lot planifié contient des tâches suivies dans Linear. Git et la CI relient les modifications à leurs contrôles. Le dépôt prouve l’existence de ces outils ; il ne prouve pas que toutes les pratiques proposées ont été appliquées historiquement. Dans la mise en situation, une revue hebdomadaire actualise le reste à faire et les risques.
À MONTRER
SOURCE
Linear 14/09 ; dépôt ; A01.

## Slide 5
SPITY
C.3.1 / PLANNING DÉTAILLÉ
Planifier les travaux sur une année
M1–M12 : modèle pédagogique sur un an, sans dates calendaires inventées.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
05
Chart: 
| Cadrage / UX | Setup technique | Auth / sécurité | Profils | Feed social | Répertoire | Topos | Événements | Tests / access. / doc.
Début | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9
Durée | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
MOIS RELATIFS · PLANNING RÉVISÉ DU CAS
82
j-h estimés B1
Dépendances :
accès → profils
événement → inscription
Étude M1 · mesure M2 puis M10–11 · conception M2–3 · réalisation M3–10 · restitution M12.
Notes: REPÈRE : 03:00–04:30
NATURE : Mise en situation pédagogique explicitement simulée
TEXTE ORAL
Le graphique répartit les neuf lots du cadrage sur douze mois relatifs. Les charges de référence viennent du Bloc 1 : elles totalisent 82 jours-personne estimés. Leur position dans le calendrier est une reconstruction pédagogique, pas le planning historique retrouvé. L’étude et la mesure du besoin précèdent la conception. La réalisation des parcours s’appuie sur l’authentification et les profils. Les événements doivent exister avant la recette des inscriptions. Les contrôles se poursuivent pendant la réalisation, puis la restitution intervient au dernier mois. Les points de vigilance portent sur les dépendances, le temps disponible en solo et la préparation d’une recette sur une version stable. Les vraies dates de commits restent dans l’annexe, séparées de ce modèle.
À MONTRER
SOURCE
B1 : neuf lots, 82 j-h ; mise-en-situation.json ; A01.

## Slide 6
SPITY
C.3.1 / RESPONSABILITÉS
Affecter les missions et prévoir les moyens
Projet réel : Dorian seul. Extension simulée : une séance avec un testeur ponctuel.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
06
Mission | Réalise / décide | Moyens et adaptation
Cadrage, développement, livraison | Dorian : R / A | Poste, Git, Next.js, MariaDB, Docker, VPS
Recette ponctuelle — simulée | Testeur fictif : R ; Dorian : A | Critères écrits, comptes dédiés et retours reproductibles
Décision de validation — simulée | Représentant club fictif : A | Dorian prépare la démonstration et les réserves
Accessibilité — simulée | Persona testeur malentendant | Sous-titres vérifiés, écrit, prise de parole organisée
R = réalise ; A = décide. Budget initial B1 : 44 250 € estimés ; pas de dépense réelle déclarée.
Notes: REPÈRE : 04:30–06:00
NATURE : Mise en situation pédagogique explicitement simulée
TEXTE ORAL
Dans la réalité, j’ai réalisé Spity seul. Le tableau sépare donc les responsabilités du projet individuel et une extension pédagogique de recette. Pour cette séance fictive, un testeur réalise les contrôles et Dorian reste responsable du livrable. Un représentant de club fictif décide de l’acceptation dans la mise en situation. Les missions sont affectées selon les compétences nécessaires, pas selon une situation de handicap. Le persona testeur est malentendant : les consignes écrites, les sous-titres vérifiés et les échanges asynchrones rendent sa mission accessible. Les ressources matérielles et logicielles sont celles du projet. Le budget de référence reste l’estimation B1, distincte des dépenses réelles non fournies.
À MONTRER
SOURCE
A02 ; données B1 ; séance pédagogique dans mise-en-situation.json.

## Slide 7
SPITY
C3.2.1 / MESURER L’AVANCEMENT
Linear : un état daté du travail
Observation du 14 septembre 2026 ; un ticket annulé exclu du dénominateur.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
07
Chart: 
| Terminé | En cours | À faire | Backlog
Tickets | 12 | 1 | 4 | 7
12 / 24
tickets terminés
14 septembre 2026
1 annulé exclu
Tailles non pondérées
12 tickets terminés sur 24 : un décompte de statuts, pas 50 % du produit.
Notes: REPÈRE : 06:00–07:00
NATURE : Observation historique non pondérée
TEXTE ORAL
Le relevé du 14 septembre contient 25 tickets, dont un annulé. Sur les 24 autres, 12 sont terminés, un est en cours, quatre sont à faire et sept restent dans le backlog. Le ratio de tickets terminés vaut donc 50 %. Sa lecture demande deux précautions. D’abord, les tickets n’ont pas tous la même taille. Ensuite, certains statuts peuvent être en retard sur le logiciel : le relevé contient par exemple un sujet d’authentification à faire alors que des parcours de connexion existent dans le dépôt. Le tableau permet de repérer un écart à vérifier ; il ne permet pas de conclure que toute la fonction est terminée. Je conserve la date du relevé et je ne présente pas ces nombres comme un état en direct du 16 septembre.
À MONTRER
SOURCE
donnees/linear-2026-09-14.json ; A09.

## Slide 8
SPITY
C3.2.1 / COÛTS, DÉLAIS ET RESSOURCES
Un tableau de bord pour décider
SIMULATION À M10 · exemple de suivi annuel, distinct des observations réelles.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
08
Indicateur | Référence → prévision | Lecture et action
Charge | 82 → 86 j-h | 58 consommés simulés + 28 restants
Coût | 44 250 → 46 050 € | +1 800 € ; réexaminer le reste à faire
Délai | Fin M11 → fin M12 | +1 mois ; annoncer le nouveau jalon
Capacité solo | 12 j-h prévus / 10 disponibles | 120 % ; reporter 2 j-h hors période
Revue hebdomadaire proposée : mettre à jour les entrées, expliquer les écarts, décider et tracer.
Notes: REPÈRE : 07:00–08:30
NATURE : Mise en situation pédagogique explicitement simulée
TEXTE ORAL
Le relevé Linear est réel et daté. Ce tableau est, lui, un exemple chiffré simulé pour montrer comment suivre les autres dimensions du projet. À M10, 58 jours-personne sont supposés consommés et 28 restent à faire. La prévision devient 86 jours, contre 82 initialement. À 450 euros par jour et en conservant les autres postes B1 à 7 350 euros, le total atteint 46 050 euros, soit un écart de 1 800 euros. Le jalon passe de la fin du mois 11 à la fin du mois 12. La prochaine période contient 12 jours de travail pour une capacité hypothétique de 10 : il faut déplacer deux jours de charge ou réduire le périmètre. Ces valeurs servent à expliquer les formules et les décisions ; elles ne sont pas mon temps ou mes dépenses réels.
À MONTRER
SOURCE
mise-en-situation.json ; classeur, Suivi SIMULE ; A03.

## Slide 9
SPITY
C3.2.1 / SUIVRE LES RISQUES
Anticiper les points de vigilance
Registre pédagogique, appuyé sur des problèmes possibles du projet.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
09
Risque | Signal / seuil proposé | Réponse et responsable
Surcharge solo | Charge / capacité > 100 % | Dorian : déplacer une tâche et revoir le jalon
Parcours non fiable | Un critère critique en échec | Dorian : corriger avant validation
Démo indisponible | Connexion ou santé en échec | Dorian : diagnostiquer ; secours daté
Recette inaccessible | Consigne non comprise / sous-titres KO | Dorian : support écrit et essai avant séance
Contrôler à chaque revue : avancement, coûts, délais, risques et disponibilité des ressources.
Notes: REPÈRE : 08:30–09:30
NATURE : Mise en situation pédagogique explicitement simulée
TEXTE ORAL
Un tableau de bord doit déclencher des actions. Je propose donc des signaux observables : dépasser la capacité, échouer sur un critère critique, ne pas pouvoir ouvrir le logiciel ou ne pas comprendre une consigne de recette. Chaque ligne associe une réponse et un responsable. Dans le projet solo, Dorian porte ces décisions. La ligne sur la recette accessible appartient à la séance fictive avec testeur. La revue hebdomadaire proposée rapproche les tickets, les écarts et les risques, puis conserve une action datée. Le tableau est un dispositif de pilotage pédagogique ; aucune cotation historique ou réunion réellement tenue n’est revendiquée.
À MONTRER
SOURCE
A03 ; scénario annuel ; audit navigation pour le problème réel.

## Slide 10
SPITY
C3.2.2 / PROBLÈME, OPTIONS, DÉCISION
Arbitrer face à une navigation trop lente
Cas réel du 15 septembre : un calcul décoratif bloque le navigateur.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
10
Option analysée | Intérêt | Limite / décision
Garder l’animation | Conserver tout le mouvement | Calcul bloquant observé toujours présent
Optimiser ou différer | Préserver potentiellement l’animation | Gain non mesuré dans les pièces
Fond SVG statique | Conserver le motif sans calcul animé | Choix implémenté ; perte du mouvement
Décision : SVG statique + indicateur d’attente. Commit 83e4c29 ; PR 35 ; version livrée 872db19.
Notes: REPÈRE : 09:30–11:00
NATURE : Arbitrage réel ; comparaison rétrospective
TEXTE ORAL
Le cas réel est la lenteur signalée lors des clics de navigation. La conséquence est visible : l’utilisateur attend sans percevoir clairement le résultat de son action. Le diagnostic local montre que l’initialisation du fond animé monopolise le navigateur. Le tableau compare les options comme outil d’aide à la décision. Garder le fond conserve le problème. Optimiser ou différer l’animation peut être étudié, mais aucun gain n’a été mesuré dans les preuves disponibles. Le choix retenu remplace le fond par un SVG statique et ajoute un indicateur d’attente. Il conserve le motif graphique et sacrifie le mouvement. Le changement est réel ; la comparaison formalisée ici est rétrospective. Les mesures suivantes permettent d’en discuter l’effet.
À MONTRER
SOURCE
Audit navigation du 15/09 ; commit 83e4c29.

## Slide 11
SPITY
C3.2.2 / VÉRIFIER LE RÉSULTAT
Mesurer l’effet de la correction
Mesures locales contrôlées du 15 septembre ; un passage par parcours.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
11
Chart: 
| Partenaires | Événements | Demandes | Profil | Feed
Avant | 11.041 | 9.917 | 10.22 | 10.363 | 8.66
Après | 1.123 | 0.763 | 0.55 | 0.748 | 0.494
MÉDIANE OBSERVÉE
10,22 s
↓
0,748 s
5 parcours locaux
CPU ×4 · latence 100 ms · mêmes parcours. Ces temps ne sont pas des mesures de production.
Notes: REPÈRE : 11:00–12:00
NATURE : Mesures locales contrôlées, échantillon limité
TEXTE ORAL
Le graphique compare les mêmes cinq parcours avant et après la correction. Les mesures sont réalisées avec Chromium, un processeur ralenti quatre fois et une latence réseau simulée de 100 millisecondes. Avant correction, le temps médian observé est de 10 220 millisecondes. Après correction, il est de 748 millisecondes. La comparaison montre un effet très net dans ces conditions. Elle reste un échantillon d’un passage par parcours : ce n’est ni une moyenne sur tous les utilisateurs, ni un engagement de performance, ni une mesure en production. Le protocole et les valeurs sont conservés dans l’audit. Je préfère présenter les temps et leurs limites plutôt que transformer un test local en promesse générale.
À MONTRER
Comparer les barres de deux parcours et expliquer le protocole.
SOURCE
Audit navigation du 15/09 ; donnees/projet-reel.json, performance.

## Slide 12
SPITY
C3.3.1 / MANAGEMENT
Adapter la posture à une situation précise
SIMULATION · une recette ponctuelle avec testeur, dans un projet développé seul.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
12
PARTICIPATIF
Écouter les faits
Le testeur veut corriger les blocages ; le porteur veut enrichir le décor.
PERSUASIF
Expliquer le choix
Prioriser le parcours utilisable avec les critères et les mesures.
DIRECTIF
Fixer la limite
Aucune validation si un critère critique reste en échec.
DÉLÉGATIF
Confier la recette
Résultat attendu, autonomie et point de contrôle convenus.
Analyse critique : décider seul trop vite peut faire perdre une alerte utile ; écouter puis trancher.
Notes: REPÈRE : 12:00–13:30
NATURE : Mise en situation pédagogique explicitement simulée
TEXTE ORAL
Cette situation est simulée : j’imagine une séance de recette ponctuelle, sans transformer Spity en projet développé en équipe. Le testeur demande de traiter les blocages, tandis que le porteur souhaite enrichir le décor. Une posture participative sert d’abord à écouter les faits et les impacts. Une posture persuasive permet d’expliquer le compromis. La posture directive fixe une limite : un critère critique en échec empêche l’acceptation. Enfin, la posture délégative confie un scénario de test avec un résultat attendu et un point de contrôle. La critique porte sur une décision trop rapide du porteur : elle peut faire perdre une information utile. La recommandation est de faire reformuler le problème, comparer les options, décider puis écrire l’action. Aucun conflit réel n’est attribué à une personne.
À MONTRER
SOURCE
A05 ; séance pédagogique ; référentiel p. 12–13.

## Slide 13
SPITY
C3.3.1 / CHARGE ET COMMUNICATION
Organiser une collaboration accessible
SIMULATION · testeur malentendant, à distance ; contexte multiculturel prévu.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
13
Point | Organisation proposée | Contrôle
Charge de la séance | Porteur 4 h / 5 h ; testeur 4 h / 5 h | 80 % chacun ; 1 h de marge
Accessibilité | Consignes écrites, sous-titres, une voix à la fois | Le testeur reformule puis retrouve la décision
Distance et langues | Créneau commun avec fuseaux, glossaire FR/EN | Compréhension vérifiée sans supposer la langue
Outils partagés | Linear : action ; Git : version ; dossier : preuves | Un lien commun vers critères et compte rendu
Rituel proposé : préparation écrite → point de 20 min → action responsable → retour asynchrone.
Notes: REPÈRE : 13:30–15:00
NATURE : Mise en situation pédagogique explicitement simulée
TEXTE ORAL
Dans la simulation, la séance comporte quatre heures de travail pour le porteur et quatre pour le testeur, chacun disposant de cinq heures. La répartition respecte les compétences et conserve une marge. Ce n’est pas une capacité réelle mesurée. Pour le persona malentendant, les consignes sont écrites, les sous-titres sont vérifiés et les prises de parole organisées. Le contrôle consiste à faire reformuler la consigne et retrouver la décision. Dans un contexte à distance et multiculturel, les invitations indiquent les heures locales et le vocabulaire partagé évite les ambiguïtés. Linear suit les actions, Git identifie la version et le dossier centralise les preuves. Un point court, préparé par écrit, se termine par un responsable et un retour attendu.
À MONTRER
SOURCE
A02/A05 ; mise-en-situation.json, review.

## Slide 14
SPITY
C3.3.2 / GRILLE COMMENTÉE
Évaluer les compétences utiles au projet
SIMULATION · niveaux pédagogiques, aucune évaluation personnelle réelle.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
14
Rôle du cas | Compétence | Actuel → cible
Porteur | Planning et suivi des écarts | 1 → 2
Porteur | Développement et API | 2 → 2
Testeur fictif | Recette reproductible | 1 → 2
Testeur fictif | Parcours clavier | 1 → 2
0 : non abordé · 1 : accompagné · 2 : autonome · 3 : cas complexes.
Notes: REPÈRE : 15:00–16:30
NATURE : Mise en situation pédagogique explicitement simulée
TEXTE ORAL
Les compétences nécessaires sont le suivi, le développement, la recette et la vérification au clavier. Cette grille est pédagogique : elle ne constitue pas une note réellement attribuée à Dorian ou à un testeur. L’échelle va de zéro, non abordé, à trois, autonome sur des cas complexes. Dans le cas, le porteur lit le suivi avec aide mais doit expliquer seul les écarts : il passe donc d’un niveau un à une cible deux. Le développement est supposé autonome et ne demande pas de formation prioritaire. Le testeur sait suivre une consigne mais doit produire une recette reproductible et vérifier le clavier sans aide. Ces écarts justifient les actions de formation. Le niveau technique reste indépendant de la situation de handicap.
À MONTRER
SOURCE
A06 ; mise-en-situation.json, skills.

## Slide 15
SPITY
C3.3.2 / FORMATION ET BESOIN DE RENFORT
Prévoir une progression vérifiable
PLAN SIMULÉ · formations proposées, pas de sessions déclarées suivies.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
15
Public / moment | Action et modalité | Résultat attendu
Porteur · avant M10 | 1 h : atelier de recalcul du suivi | Expliquer seul le coût et le décalage
Testeur · avant M11 | 2 h : recette et clavier, exercice guidé | Rejouer un cas et décrire un défaut
Adaptation au handicap | Écrit, sous-titres, pauses et durée adaptées | Vérifier la compréhension avant autonomie
Besoin persistant | Renfort QA conditionnel de 4 h | Fiche de besoin préparée en annexe 26
Évaluer après pratique ; si l’écart persiste, adapter la formation puis arbitrer un renfort.
Notes: REPÈRE : 16:30–18:00
NATURE : Mise en situation pédagogique explicitement simulée
TEXTE ORAL
Le plan répond aux écarts de la grille. Le porteur dispose d’un atelier d’une heure avant la revue M10 pour recalculer et expliquer le tableau de bord. Le testeur dispose de deux heures avant la recette M11 pour pratiquer la recette et les contrôles clavier. Les durées sont des hypothèses de formation, distinctes des huit heures de la séance de recette. Les supports sont écrits et sous-titrés, les pauses et le temps supplémentaire sont adaptés au besoin. L’efficacité se juge sur une tâche réalisée sans aide, pas sur la seule présence. Si une compétence critique reste indisponible, la fiche de renfort prépare une mission, un profil et des critères pour un service RH dans la mise en situation. Aucun recrutement n’est réellement engagé.
À MONTRER
SOURCE
A06 ; mise-en-situation.json, training ; annexe 26.

## Slide 16
SPITY
C3.4.1 / SUIVI CLIENT
Un compte rendu qui aide à décider
CR-SIM-02 · M10 · exemple pédagogique, interlocuteur club fictif.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
16
CONSTAT
Un écart annoncé
Prévision simulée : +1 800 € et +1 mois. Retour : garder un parcours fluide.
DÉCISION
Prioriser l’usage
Conserver le fond statique ; maintenir les critères de recette.
ACTIONS
Préparer la validation
Porteur : réviser le suivi. Testeur : préparer M11. Club : revoir les critères.
Compte rendu structuré : contexte → faits → décision → responsable → prochaine validation.
Notes: REPÈRE : 18:00–19:30
NATURE : Mise en situation pédagogique explicitement simulée
TEXTE ORAL
Le compte rendu montré est fictif et identifié CR-SIM-02. Il relie les chiffres de la simulation au besoin d’un persona club. Le constat annonce la prévision, son écart et sa conséquence sur le jalon. La décision pédagogique consiste à conserver le fond statique et à protéger les critères de recette. Les actions distinguent le porteur, le testeur ponctuel et le représentant de club fictif. Le document donne aussi un prochain point de validation. Cette structure aide un client à comprendre et à choisir. La correction du fond est réellement présente dans le logiciel, mais ce compte rendu n’est pas son origine historique et n’a pas été signé par un client réel.
À MONTRER
SOURCE
A07 ; mise-en-situation.json, clientReviews ; retours simulés du candidat.

## Slide 17
SPITY
C3.4.1 / JALONS ET CONFORMITÉ
Prévoir les points de validation
Calendrier pédagogique cohérent avec le planning annuel.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
17
Point | Objet à montrer | Décision attendue
M3 · cadrage | Besoin et critères du parcours | Confirmer le périmètre
M10 · évolution | Écarts, options et version disponible | Arbitrer et réviser la prévision
M11 · recette | Résultats des critères et réserves | Corriger ou autoriser la démo
M12 · restitution | Dernière version et parcours complet | Accepter, réserver ou refuser
Chaque réserve : problème précis, action, responsable et échéance à convenir.
Notes: REPÈRE : 19:30–20:30
NATURE : Mise en situation pédagogique explicitement simulée
TEXTE ORAL
Les points de validation du modèle annuel suivent les risques du projet. Le cadrage vérifie le besoin avant d’engager la réalisation. La revue M10 expose les écarts et permet de décider. La recette M11 rapproche chaque critère de son résultat et prépare les corrections. La restitution M12 porte sur la dernière version prête. Une réserve entraîne une action avec un responsable et une échéance à convenir. Ces rendez-vous sont planifiés dans la simulation ; ils ne sont pas des réunions historiques déclarées. Le calendrier évite de découvrir à la dernière minute que le logiciel ne répond pas au parcours attendu.
À MONTRER
SOURCE
A01/A07 ; planning annuel simulé.

## Slide 18
SPITY
C3.4.1 / SATISFACTION
Mesurer le retour pour agir
Protocole proposé ; aucun résultat réel mesuré.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
18
Indicateur | Calcul / recueil | Cible pédagogique
Réussite sans aide | Parcours réussis / tentés ; noter l’effectif | ≥ 80 %
Utilité perçue | Note de 1 à 5 ; moyenne et répondants | ≥ 4 / 5
Conformité critique | Critères critiques acceptés / évalués | 100 %
Blocages | Nombre de tâches empêchées ouvertes | 0 avant acceptation
Sous la cible : qualifier → prioriser → corriger → vérifier à nouveau. Résultats : non mesurés.
Notes: REPÈRE : 20:30–21:30
NATURE : Mise en situation pédagogique explicitement simulée
TEXTE ORAL
Les indicateurs sont définis avant la séance : réussite sans aide, utilité perçue, conformité des critères critiques et blocages ouverts. Le protocole note aussi l’effectif, car une moyenne isolée masque le nombre de retours. Les cibles affichées sont pédagogiques, pas des engagements signés. Les résultats restent non mesurés. Si la réussite sans aide est faible, il faut identifier l’étape difficile. Une faible utilité demande de revenir au besoin. Un blocage critique empêche l’acceptation et déclenche une correction suivie d’une nouvelle vérification. Ces indicateurs complètent les tests techniques, qui ne mesurent pas la satisfaction.
À MONTRER
SOURCE
A07 ; indicateurs proposés pour les personas simulés.

## Slide 19
SPITY
C3.4.2 / PRÉPARER LA DÉMONSTRATION
Préparer une démonstration vérifiable
La réussite s’observe sur des actions précises.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
19
Parcours | Résultat attendu | Preuve à montrer
Partenaire | Filtres adaptés et état de demande clair | Session grimpeur
Inscription | Confirmation et capacité cohérentes | Événement de démonstration
Organisation club | Participants et commandes autorisées | Session club distincte
Utilisation | Navigation et commandes au clavier | Manipulation en direct
Une capture datée sert de secours ; une manipulation réussie valide le critère montré.
Notes: REPÈRE : 21:30–23:00
NATURE : Protocole proposé pour la démonstration
TEXTE ORAL
La démonstration est préparée autour de critères visibles. Pour les partenaires, je vérifie les filtres et l’état d’une demande. Pour un événement, je montre l’inscription et les places disponibles. Avec la session club, je retrouve les participants et les commandes autorisées. Je termine par un passage au clavier. La préparation se fait sur une base isolée contenant des comptes de test. Avant l’oral, il faut vérifier les dates des événements, les connexions et la version utilisée. Les captures du 15 septembre servent de secours si un incident empêche une manipulation. Dans ce cas, j’annonce le problème et le critère qui n’a pas été revérifié en direct. Je ne transforme pas une capture en validation actuelle.
À MONTRER
Préparer deux sessions et annoncer les critères avant de changer d’écran.
SOURCE
A08 ; captures du 15/09 ; recette du projet.

## Slide 20
SPITY
C3.4.2 / DÉMONTRER ET VALIDER
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
20
DÉMONSTRATION EN DIRECT
Passer du suivi
à l’usage.
Deux sessions pour un parcours complet.
6 minutes
Notes: REPÈRE : 23:00–23:30
NATURE : Manipulation à réaliser devant le jury
TEXTE ORAL
Je passe à la démonstration. Les comptes utilisés sont des comptes de test dans une base dédiée. Je commence avec une session grimpeur, puis je passe à la session club pour retrouver les participants. L’objectif est de montrer les critères annoncés, pas de parcourir toutes les pages du site.
À MONTRER
Basculer dans le navigateur préparé ; annoncer la version.
SOURCE
A08 ; environnement local isolé.

## Slide 21
SPITY
C3.4.2 / DÉMONTRER ET VALIDER
Trouver un partenaire
Parcours grimpeur · base de démonstration.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
21
01
Profil
02
Filtres
03
Demande
Capture de secours · 15/09/2026
Notes: REPÈRE : 23:30–26:00
NATURE : Manipulation en direct ; capture datée de secours
TEXTE ORAL
Afficher le profil de la session grimpeur et expliquer la discipline et le niveau utilisés. Ouvrir la recherche de partenaires, modifier un filtre et vérifier que les résultats restent cohérents. Consulter un profil compatible, puis montrer l’état d’une demande. Si une demande existe déjà, expliquer cet état au lieu d’annoncer un nouvel envoi. Lorsque le partenariat est accepté, montrer le passage vers les événements. Décrire chaque résultat visible avec les mots d’un utilisateur.
À MONTRER
0:30–1:00 profil ; 1:00–2:00 filtres ; 2:00–3:00 demande. Adapter aux données disponibles.
SOURCE
Capture matching du 15/09 ; code et recette matching.

## Slide 22
SPITY
C3.4.2 / DÉMONTRER ET VALIDER
S’inscrire et retrouver les participants
Parcours grimpeur puis club · six minutes au total.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
22
01
Événement
02
Inscription
03
Participants
Capture de secours · 15/09/2026
Notes: REPÈRE : 26:00–29:00
NATURE : Manipulation en direct ; capture datée de secours
TEXTE ORAL
Ouvrir un événement futur et montrer les places restantes. Procéder à l’inscription ou expliquer l’état déjà inscrit. Passer dans le navigateur de la session club et retrouver la liste des participants. Montrer que les commandes dépendent du rôle et vérifier un passage au clavier. Revenir aux critères annoncés : préciser ceux qui ont été montrés, ceux qui nécessitent une réserve et ceux qui reposent uniquement sur une preuve de test. Revenir au diaporama avant la fin des six minutes.
À MONTRER
3:00–4:00 inscription ; 4:00–5:15 club ; 5:15–5:45 clavier ; 5:45–6:00 retour aux critères.
SOURCE
Capture événements du 15/09 ; A08 ; recette événements.

## Slide 23
SPITY
C3.4.2 / DÉMONTRER ET VALIDER
Conclure par une décision de validation
Conclure sur ce que les preuves permettent d’affirmer.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
23
DÉMONSTRATION
Critères observés
Partenaire, inscription, participants et utilisation au clavier.
DÉCISION
Accepté / avec réserve / refusé
Décider à partir du résultat montré, sans accord prérempli.
SUITE
Traiter les réserves
Un problème, une action, un responsable et une échéance.
Projet solo réel sur un an ; mises en situation pédagogiques annoncées ; preuves datées.
Notes: REPÈRE : 29:00–30:00
NATURE : Éléments du projet documentés
TEXTE ORAL
Je termine par le résultat des manipulations : quels critères ont réussi et quelles réserves restent ouvertes ? La décision doit être formulée à partir de ce qui a été montré : accepté, accepté avec réserve ou refusé. Chaque réserve décrit une action, un responsable et une prochaine vérification. Cette validation est recherchée à la fin de la démonstration ; elle n’est pas inventée à l’avance. Le support a présenté les sept compétences, en séparant le projet solo réel sur un an, les estimations initiales et les mises en situation pédagogiques. Les traces du logiciel et les limites des simulations restent disponibles dans les annexes.
À MONTRER
Donner le bilan réel des manipulations, puis ouvrir les questions.
SOURCE
Synthèse des pièces citées ; matrice des compétences.

## Slide 24
SPITY
ANNEXE / CORRESPONDANCE AVEC LE RÉFÉRENTIEL
Les sept compétences et leurs preuves
Deux PDF fournis, une correspondance explicite et aucune acquisition présumée.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
24
Compétence | Slides | Éléments présentés
C.3.1 · obligatoire | 4–6 | Méthode, planning annuel, affectation et moyens
C3.2.1 · obligatoire | 7–9 | Avancement, coûts, délais, risques et ressources
C3.2.2 | 10–11 | Problème, options, décision et mesures
C3.3.1 | 12–13 | Styles, analyse critique, charge et inclusion
C3.3.2 | 14–15 + 26 | Grille, formation et fiche de renfort
C3.4.1 | 16–18 | Comptes rendus, validations et satisfaction
C3.4.2 · obligatoire | 19–23 | Dernière version, démo et décision
Les mises en situation fictives sont autorisées par le référentiel ; elles restent signalées.
Notes: REPÈRE : Annexe hors timing
NATURE : Analyse de couverture, sans attribution de compétence
TEXTE ORAL
Chaque compétence dispose d’un contenu visible, de notes et d’une annexe détaillée. Les compétences obligatoires sont repérées dans le PDF fourni. La matrice distingue les faits, les estimations et les simulations. Cette correspondance prouve la présence des éléments dans le support ; elle ne préjuge pas de leur évaluation par le jury.
À MONTRER
SOURCE
cadre-evaluation.json ; MATRICE_PREUVES.md.

## Slide 25
SPITY
ANNEXE / CHRONOLOGIE RÉELLE DU DÉPÔT
Les étapes enregistrées dans Git
Repères réels de commits ; distincts du calendrier pédagogique M1–M12.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
25
1 an
projet solo
Période déclarée
par Dorian Joly
JAN. 2026
Fondations
Next.js, Tailwind, Drizzle
MAI
Premiers parcours
Connexion, profils, lieux
JUILLET
Prototype testé
Matching, événements, CI
AOÛT
Maintenance
Supervision, incidents, qualité
SEPT.
Livraison enrichie
Médias, administration, topos
Les commits datent des versions ; ils ne mesurent pas les heures travaillées.
Notes: REPÈRE : Annexe hors timing
NATURE : Durée déclarée ; chronologie rétrospective issue de Git
TEXTE ORAL
Le projet s’inscrit sur un an, comme indiqué dans mon cadrage personnel. Le dépôt apporte des repères complémentaires : les fondations techniques sont enregistrées en janvier, puis les interfaces, les profils et les lieux en mai. En juillet apparaissent le matching, les événements et la recette automatisée. En août, le projet intègre davantage de maintenance et de supervision. En septembre, il évolue avec les médias, l’administration et les contributions aux falaises. Cette chronologie est reconstruite à partir des commits. Elle montre ce qui est traçable, mais ne remplace pas un planning initial approuvé. Le premier commit ne date pas nécessairement le début de la réflexion sur le projet. Les mois exacts de début et de fin de l’année restent à confirmer. Je ne transforme pas une période sans commit en absence de travail.
À MONTRER
Suivre la frise ; ouvrir un commit uniquement si le jury demande la preuve.
SOURCE
donnees/projet-reel.json ; preuves/historique-git.txt.

## Slide 26
SPITY
ANNEXE / C3.3.2 · TRANSMISSION RH
Préparer un besoin de renfort
FICHE SIMULÉE ET CONDITIONNELLE · aucun recrutement réel dans le projet solo.
DORIAN JOLY / RNCP39583 · BLOC 3
26
Rubrique | Besoin à transmettre au service RH du cas
Déclencheur | Recette critique non maîtrisée après la formation et son évaluation
Mission | 4 h de renfort QA avant la restitution ; parcours et anomalies reproductibles
Compétences | Recette navigateur, accessibilité clavier, communication écrite
Sélection / intégration | Exercice accessible sur base test ; binôme de prise en main avec le porteur
Coût indicatif | 4 h × 45 € = 180 € ; hors budget de base, engagement à arbitrer
Accueil et contrôle | Accès limités, critères écrits, point de retour et validation du livrable
Préciser disponibilité, modalités et budget avant accord ; ne pas déclarer la fiche envoyée.
Notes: REPÈRE : Annexe hors timing
NATURE : Mise en situation pédagogique explicitement simulée
TEXTE ORAL
Cette fiche montre comment transmettre un besoin au service RH dans la mise en situation. Le déclencheur est un écart critique qui persiste après formation. La mission est limitée à quatre heures de recette, avec compétences, disponibilité à confirmer et livrable précis. La sélection se fait par un exercice accessible et l’accueil donne les critères et les seuls accès nécessaires. Le coût indicatif de 180 euros serait supplémentaire et doit être arbitré avant tout engagement. Le projet réel est solo : aucun service RH n’a été sollicité ni renfort engagé.
À MONTRER
SOURCE
A06 ; fiche de mise en situation pédagogique.